Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo. La infraestructura del backend está totalmente completada; se ha construido una API robusta sobre Supabase que maneja toda la lógica de negocio, incluyendo la autenticación de usuarios, la gestión de proveedores, servicios y la lógica de disponibilidad. En el frontend, el desarrollo del panel de administración para las empresas está finalizado, permitiendo gestionar todos los aspectos del negocio. El trabajo actual se concentra en la interfaz del cliente, específicamente en el desarrollo del sistema de búsqueda y el flujo para la reserva de citas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma web de agendamiento online para conectar a clientes con Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de servicios en la ciudad de Puerto Montt. Objetivos Específicos: - Diseñar y construir una arquitectura de sistema desacoplada con una base de datos escalable en Supabase. - Desarrollar una API segura en el backend para manejar la lógica de negocio, incluyendo la gestión de perfiles, servicios y disponibilidad. - Construir una aplicación en React que ofrezca una interfaz intuitiva para clientes (búsqueda y reserva) y para proveedores (panel de administración). - Implementar y desplegar una aplicación funcional y de alta calidad. |
| Metodología | Se empleó una metodología híbrida que combina una planificación estructurada con una ejecución ágil. La estructura general del proyecto se definió mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), organizando el proyecto en fases claras (Diseño, Backend, Frontend, etc.). Para la ejecución de las fases de desarrollo, se adoptó un enfoque ágil tipo Scrum, trabajando en sprints para abordar los paquetes de trabajo de forma iterativa. Esta combinación proporcionó una hoja de ruta clara y, al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria para el desarrollo de software. |
| Evidencias de avance | API del Backend Funcional: El sistema central que maneja toda la lógica del negocio (usuarios, citas, servicios) está completamente desarrollado y funcionando en Supabase. Código Fuente: Se cuenta con los repositorios organizados del código, tanto para la interfaz visual (frontend) como para la lógica del servidor (backend). Panel de Administración para Negocios: La interfaz que utilizan las empresas para gestionar sus servicios, empleados y agenda ya está implementada y es funcional. Gestión de Proyecto Documentada: El avance y la planificación de tareas se encuentran registrados en un tablero de Trello, lo que demuestra un seguimiento organizado del trabajo. Base de Datos Implementada: La estructura que almacena toda la información de la plataforma está diseñada y correctamente implementada. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Implementar el sistema de autenticación y gestión de cuentas de usuario. | -Desarrollar la interfaz visual (UI) para los formularios de inicio de sesión (Login), registro (Register) y restablecimiento de contraseña. -Integrar estos formularios con el servicio de autenticación de Supabase. -Asegurar que los datos de los nuevos usuarios (email, contraseña) se guarden correctamente en la tabla auth.users de la base de datos. | Cuenta de Supabase, framework de frontend, documentación de Supabase Auth. | 5 dias | Roberto Diaz | Enfoque el trabajo en la parte de autenticación (Auth), dejando la configuración detallada del resto de la base de datos para etapas posteriores. Esta lógica es el punto de entrada para todos los usuarios a la aplicación. | Completado. |  |
| Diferenciar y gestionar los perfiles de usuario según su rol en la plataforma. | Desarrollar una función en Supabase (Trigger/Function) que se activa al momento de un nuevo registro. -Esta función lee el rol seleccionado por el usuario (ej. cliente, dueño, empleado) durante el proceso de registro en el formulario. -Posteriormente, crea un perfil en la tabla usuarios, asegurando que la columna de 'rol' se guarde correctamente junto con los demás datos sincronizados (ID, email, etc.). | Lógica en el frontend para la selección de rol, entorno de SQL de Supabase, documentación de PostgreSQL sobre funciones. | 5 dias | Roberto Diaz | La clave de esta tarea fue asegurar que la arquitectura de datos soportara desde el inicio la separación entre los distintos tipos de usuarios. Esto es fundamental para las futuras funcionalidades y los permisos dentro de la aplicación | Completado |  |
| Habilitar la modificación y consulta segura de los perfiles de usuario. | Exponer la tabla usuarios a través de la API de Supabase. -Se configuraron reglas para permitir que un usuario pueda leer (SELECT) y actualizar (UPDATE) únicamente su propia fila en la tabla de perfiles, basándose en su ID de autenticación. | Interfaz de administración de Supabase, conocimiento de SQL | 5 dias | Roberto Diaz | El enfoque en esta tarea fue definir los roles de los usuarios para que cada uno pueda ingresar y editar su propia información desde sus perfiles de usuario. | Completado |  |
| Construir la página de entrada y bienvenida de la aplicación. | Maquetar la estructura principal de la página de inicio basándose en un diseño previo. -Desarrollar los componentes visuales clave: barra de navegación superior (Header), sección principal (Hero) con el eslogan y llamada a la acción, y el pie de página (Footer). -Asegurar que el diseño sea responsivo, adaptándose correctamente a vistas de escritorio y móvil. | Framework de frontend, librerías de estilos, archivos de diseño | 5 dias | Victor Remolcoy | Esta página es la primera impresión que se lleva el visitante. El objetivo era crear una experiencia clara, atractiva y que guiara al usuario hacia las acciones principales como registrarse o explorar servicios. | Completado |  |
| Creacion de Pagina Servicios tipo marcketplac. | -Desarrollar el layout general de la página que listará todos los servicios. -Crear un componente reutilizable de "Tarjeta de Servicio" (ServiceCard) para mostrar la información esencial (imagen, nombre, precio, etc.) de cada uno. -Implementar la llamada a la API de Supabase para obtener el listado de servicios de la base de datos y mostrarlos dinámicamente en la página. | Framework de frontend, cliente para peticiones HTTP), manejo de estado para los datos de los servicios. | 5 dias | Victor Remolcoy | El reto principal de esta tarea es conectar el frontend con el backend, asegurando que los datos se carguen y se muestren de forma eficiente y ordenada para el usuario. | Completado |  |
| Completar el ciclo de autenticación y gestión de cuentas. | Integrar la funcionalidad de "Olvide mi contraseña" de Supabase Auth. Esto implicó crear una página donde el usuario introduce su email, y configurar el flujo para que Supabase envíe un correo con un enlace para establecer una nueva contraseña | Funcionalidad de Supabase Auth, plantilla de correo electrónico, framework de frontend. | 5 dias | Roberto Diaz | Esta es una funcionalidad de seguridad y experiencia de usuario estándar y crucial para cualquier aplicación con registro | Completado | En futuras actualizaciones el enlace seria con una mejor vista para el usuario |
| Optimizar la interfaz de usuario para la gestión del perfil. | Rediseñar la página de perfil basándose en feedback o nuevos requerimientos de diseño. Se mejoró la disposición de los elementos, la claridad de la información y la usabilidad de los formularios de edición | Herramientas de diseño , librerías de CSS/UI, framework de frontend. | 5 dias | Roberto Diaz | Una interfaz de perfil bien diseñada mejora la confianza y anima a los usuarios a completar su información. | Completado |  |
| Permitir la auto-gestión completa de la información del perfil | Conectar los campos del formulario de la página de perfil con la API de Supabase. Se implementó la lógica para que, al guardar los cambios, se realice una petición UPDATE a la base de datos para actualizar la información del usuario y/o su emprendimiento. | Formularios de frontend, cliente HTTP, API de perfiles (configurada en la Tarea 3). | 5 dias | Roberto Diaz | Esta tarea da vida al diseño del perfil, permitiendo que las interacciones del usuario tengan un efecto real en la base de datos. | Completado |  |
| Poblar la aplicación con datos iniciales para las pruebas. | Crear y ejecutar scripts de SQL para insertar datos de prueba (mock data) en las tablas de servicios, proveedores y categorías. El objetivo era tener contenido para visualizar y probar las páginas de marketplace y servicios | Scripts de SQL, interfaz de base de datos de Supabase. | 5 dias | Víctor Remolcoy. | Es un paso fundamental para poder desarrollar y probar funcionalidades del frontend que dependen de datos del backend | Completado |  |
| Implementar la funcionalidad básica de filtrado en el marketplace. | Añadir controles en la UI en la página del marketplace. Se implementó la lógica en el frontend para que al cambiar la selección de un filtro, se vuelva a llamar a la API con los parámetros correspondientes para mostrar solo los resultados relevantes. | Gestión de estado en el frontend, lógica de filtrado, API de Supabase con capacidad de consulta parametrizada | 5 dias | Víctor Remolcoy. | Mejora significativamente la experiencia de usuario al permitirles acotar las búsquedas y encontrar lo que necesitan más rápido | Completado |  |
| Desarrollar la página de detalle de un producto o servicio | Crear una página dinámica que reciba un ID de servicio como parámetro. Esta página realiza una llamada a la API para obtener toda la información de ese servicio específico y la muestra de forma detallada (descripción larga, galería de imágenes, datos del proveedor, etc.) | Sistema de enrutamiento del frontend, API de Supabase. | 5 dias | Víctor Remolcoy. | Esta es una página clave en el "embudo de conversión", donde el usuario toma la decisión final de agendar o comprar. | Completado |  |
| Adaptar la interfaz de usuario a los diferentes roles. | Implementar renderizado condicional en la página de perfil. Dependiendo del rol del usuario que ha iniciado sesión (dueño, empleado, usuario,independiente), la interfaz muestra u oculta ciertas secciones o funcionalidades. | Lógica de roles en el frontend, gestión de estado del usuario. | 5 dias | Roberto Diaz. | La personalización de la interfaz por rol es fundamental para ofrecer una experiencia relevante y evitar que los usuarios se sientan abrumados con opciones que no les conciernen. | Completado |  |
| Implementar la capacidad de carga de archivos multimedia. | Integrar Supabase Storage. Se creó un componente de carga de archivos en el frontend que permite al usuario seleccionar una imagen. Esta imagen se sube a un "bucket" de almacenamiento y la URL pública resultante se guarda en la fila correspondiente de la base de datos | Supabase Storage, componente, lógica de carga de archivos | 5 dias | Roberto Diaz | Enriquece visualmente la aplicación, generando más confianza y atractivo en los perfiles y servicios | Completado |  |
| Preparar la estructura de datos para la geolocalización. | Se integro el sistema de geolocalización para las empresas y personas independientes que ofrecen servicio en la plataforma |  | 5 dias | Victor Remolcoy | Este es el prerrequisito técnico indispensable para poder mostrar servicios en un mapa. | Completado |  |
| Desarrollar herramientas de analítica y visualización de datos | Crear una sección de "Dashboard" para roles específicos. | Librerías de gráficos para frontend | 5 dias | Roberto Diaz | Transforma los datos crudos de la aplicación en información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. | Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Nuestros Principales Aciertos y Facilitadores: -La decisión de utilizar Supabase fue fundamental. Nos permitió acelerar enormemente el desarrollo de la infraestructura de datos, autenticación y la API, liberando tiempo para que pudiéramos concentrarnos en la implementación de la lógica de negocio específica, como la gestión de roles y las políticas de seguridad. -La sinergia entre nuestros roles fue excelente. Mientras un integrante (Roberto) se enfocó en la arquitectura de datos y la funcionalidad del servidor, el otro (Víctor) se concentró en el desarrollo de la interfaz y la experiencia de usuario. Esta especialización nos permitió trabajar en paralelo de manera efectiva, minimizando bloqueos y maximizando la productividad. -Seguimos un cronograma donde las tareas se ordenaban según sus dependencias. Establecimos primero la base de datos y la API antes de construir los componentes de frontend que las consumieron. Esta aproximación metódica nos aseguró un flujo de trabajo estable y predecible. Desafíos Enfrentados y las Soluciones Aplicadas: -El aprendizaje de la seguridad en Supabase: Uno de nuestros mayores desafíos fue asegurar correctamente los datos, ya que teníamos poco conocimiento previo sobre el sistema de seguridad de Supabase, específicamente sobre las Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS). Cada nueva funcionalidad que requería acceso a datos se convertía en un desafío de seguridad. Solución: Abordamos esto como un aprendizaje constante y práctico. En lugar de verlo como un obstáculo, lo tratamos como parte del proyecto. Dedicamos tiempo a estudiar la documentación oficial, realizar pruebas de ensayo y error en un entorno seguro y aplicar lo aprendido de forma iterativa. Tareas como "Desarrollo de API para la gestión de perfiles" y "Traer datos de todos los usuarios" fueron en realidad intensas sesiones de aprendizaje sobre cómo escribir políticas de RLS eficientes y seguras Ajustes y Aprendizajes Clave Implementados: -Desglose detallado de tareas: Hemos mejorado nuestras estimaciones al desglosar funcionalidades complejas en subtareas más pequeñas y manejables. Esto nos proporciona una visión más clara del esfuerzo requerido y nos permite detectar posibles obstáculos con mayor antelación. -Integración de la refactorización continua: En lugar de dejar la optimización del código para el final, hemos adoptado la práctica de la refactorización continua. Ahora, dedicamos una parte del tiempo de cada tarea a asegurar que el código no solo funcione, sino que también cumpla con nuestros estándares de calidad y sea sostenible a futuro.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que Facilitaron el Desarrollo: -Tecnología Clave (Supabase): Usar Supabase nos ahorró muchísimo tiempo en la creación de la base de datos y el sistema de usuarios, permitiéndonos avanzar más rápido en las funcionalidades principales. -Roles Bien Definidos: Tuvimos una división clara: uno se enfocó en el backend (lógica y datos) y el otro en el frontend (diseño y vistas). Esto nos hizo muy eficientes y evitamos estorbarnos. -Planificación Ordenada: Seguimos un plan lógico, construyendo primero la base antes que las funcionalidades visibles. Esto evitó que nos quedáramos bloqueados esperando que algo estuviera listo. Factores que Dificultaron el Desarrollo y sus Soluciones: Aprender la Seguridad de Supabase. -Solución: Lo abordamos como un aprendizaje constante. Estudiamos la documentación y practicamos mucho, convirtiendo esta debilidad en una fortaleza para el proyecto. Dependencia entre Frontend y Backend. -Solución: Nos pusimos de acuerdo de antemano en la estructura de los datos (contratos de API). Esto permitió que el frontend avanzara con datos simulados sin tener que esperar al backend. Desorden en el Código por la Rapidez. -Solución: Agendamos tareas específicas solo para "ordenar" y refactorizar el código. Así aseguramos que el proyecto fuera fácil de mantener a futuro.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: